SPSZOZ/141/2013                                                           	                                 Lębork, dn. 22.01.2013r.

Uczestnicy postępowania

ZP-PN/105/12

Dot. przetargu nieograniczonego na wymianę i rozbudowę dźwigu towarowo-osobowego w budynku głównym  szpitala. Znak sprawy ZP-PN/105/12.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku jako Zamawiający w odpowiedzi na otrzymane zapytania do SIWZ dot. w/w postępowania wyjaśnia:

  - Czy istnieje możliwość przesunięcia terminu wykonania zadania ze względu na okres produkcji dźwigu o okres 14 tygodni?

- Zamawiający informuje, że wydłuża termin wykonania zamówienia do 3 miesięcy od dnia przekazania terenu budowy.