Załącznik nr 12

Harmonogram rozliczenia i płatności dla zadania:

„Nadbudowa z przebudową Działu Fizjoterapii na potrzeby Oddziału Geriatrycznego oraz przebudowa pralni na potrzeby Działu Fizjoterapii dla SPSZOZ w Lęborku”

| Okres rozliczeniowy | Terminy rozpoczęcia i zakończenia okresów realizacji robót budowlanych | Zapłata dla wykonawcy |
| --- | --- | --- |
| I | 01.11.2014-31.03.2015- termin zakończenia I okresu rozliczeniowego | 21 dni od dnia dostarczenia prawidłowej faktury wraz z prawidłowym protokołem odbioru |
| II | 01.04.2015-31.07.2015- termin zakończenia II okresu rozliczeniowego | 21 dni od dnia dostarczenia prawidłowej faktury wraz z prawidłowym protokołem odbioru |
| III | 01.08.2015-30.11.2015- termin zakończenia III okresu rozliczeniowego | 21 dni od dnia dostarczenia prawidłowej faktury wraz z prawidłowym protokołem odbioru |
| IV | 01.12.2015-31.03.2016- termin zakończenia IV okresu rozliczeniowego będący jednocześnie terminem końcowego odbioru robót | 21 dni od dnia dostarczenia prawidłowej faktury wraz z prawidłowym protokołem odbioru |