Załącznik nr 12

Harmonogram rozliczenia i płatności dla zadania:

„Nadbudowa z przebudową Działu Fizjoterapii na potrzeby Oddziału Geriatrycznego oraz przebudowa pralni na potrzeby Działu Fizjoterapii dla SPSZOZ w Lęborku”

| Okres rozliczeniowy | Terminy rozpoczęcia i zakończenia okresów realizacji robót budowlanych | Zapłata dla wykonawcy |
| --- | --- | --- |
| I | 17.11.2014-20.02.2015- termin zakończenia I okresu realizacji robót budowlanych | 10 dni od dnia dostarczenia prawidłowej faktury wraz z prawidłowym protokołem odbioru |
|  | 21.02.2015-20.04.2015- termin zakończenia I okresu realizacji robót budowlanych | 10 dni od dnia dostarczenia prawidłowej faktury wraz z prawidłowym protokołem odbioru |
| II | 21.04.2015-20.07.2015- termin zakończenia II okresu realizacji robót budowlanych | 10 dni od dnia dostarczenia prawidłowej faktury wraz z prawidłowym protokołem odbioru |
|  | 21.07.2015-20.08.2015- termin zakończenia II okresu robót budowlanych | 10 dni od dnia dostarczenia prawidłowej faktury wraz z prawidłowym protokołem odbioru |
| III | 21.08.2015-20.11.2015- termin zakończenia III okresu realizacji robót budowlanych | 10 dni od dnia dostarczenia prawidłowej faktury wraz z prawidłowym protokołem odbioru |
|  | 21.11.2015-20.12.2015-termin zakończenia III okresu realizacji robót budowlanych | 10 dni od dnia dostarczenia prawidłowej faktury wraz z prawidłowym protokołem odbioru |
| IV | 21.12.2015-20.03.2016- termin zakończenia IV okresu realizacji robót budowlanych | 10 dni od dnia dostarczenia prawidłowej faktury wraz z prawidłowym protokołem odbioru |
|  | 21.03.2016-20.04.2016- termin zakończenia IV okresu realizacji robót budowlanych będący jednocześnie terminem końcowego odbioru robót | 10 dni od dnia dostarczenia prawidłowej faktury wraz z prawidłowym protokołem odbioru |