SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

84-300 LĘBORK, UL. JULIANA WĘGRZYNOWICZA 13

TEL/FAX 059 86 35 249

NIP: 841-14-61-899, REGON: 770901505

ZNAK SPRAWY: ZP-PN/58/16                                                                         Lębork, dn. 04.07.2016 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości nie przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie

art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zaprojektowanie i wybudowanie wydzielenia

przeciwpożarowego klatek schodowych K-1 i K-5.

CPV

Kod: 71220000-6 Nazwa: Usługi projektowania architektonicznego,

Kod: 71327000-6 Nazwa: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania,

Kod: 45000000-7 Nazwa: Roboty budowlane,

Kod: 45400000-1 Nazwa: Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych,

Kod: 45110000-1 Nazwa: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych.

postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone na podstawie przepisów ustawy

z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164).

Specyfikację zatwierdza: _______________________________

ROZDZIAŁ I.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz                       z robotą budowlaną – wydzieleniem przeciwpożarowym klatek schodowych K-1 i K-5                            w Budynku Głównym Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku,84-300, ul. Juliana Węgrzynowicza 13.

- Planowany zakres przebudowy wraz z kolejnością realizacji robót budowlanych, został wyszczególniony w „Programie funkcjonalno-użytkowym” wraz z koncepcją projektu budowlanego stanowiącym Załącznik nr 10 do SIWZ.

- Szczegółowy opis zamówienia stanowi program funkcjonalno-użytkowy wraz z koncepcją projektu budowlanego (Załącznik nr 10 do SIWZ) będący integralną częścią niniejszej specyfikacji.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

- Wykonawca zapewni wszystkie materiały oraz sprzęt potrzebny do realizacji zamówienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby wszystkie materiały, elementy wbudowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

- Wykonawca zapewni wywóz gruzu, śmieci i wszystkich materiałów pochodzących z robót ogólnobudowlanych oraz pokryje wszelkie koszty związane z utylizacją tych materiałów.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prac odtworzeniowych i przywrócenie miejsca wykonywania prac do stanu pierwotnego, w szczególności w strefach pomieszczeń medycznych.

- Przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia koordynatora w zakresie bhp i higieny pracy. Przed przystąpieniem                        do wykonania przedmiotu zamówienia wyznaczony koordynator zobowiązany będzie                   do skontaktowania się z Działem BHP SPS ZOZ w Lęborku (tel. 59 8635 315) w celu uzyskania niezbędnych informacji związanych z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi na terenie SPS ZOZ w Lęborku. Koordynator będzie sprawował nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników lub podwykonawców Wykonawcy biorących udział w realizacji przedmiotu zamówienia. Poprzez wyznaczonego koordynatora Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy z przedstawicielem Zamawiającego                   w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Przedstawicielami Zamawiającego w tym zakresie są pracownicy Działu BHP SPS ZOZ w Lęborku.

- Wszystkie prace, a także ich odbiór należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, obowiązującymi normami, przepisami BHP (czynny obiekt i otoczenie użyteczności publicznej) i Prawa Budowlanego oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób zatrudnionych na budowie.

- Zainstalowane urządzenia powinny posiadać odpowiednie certyfikaty dopuszczające je do obrotu    i użytkowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającemu rozwiązania materiałowe w zakresie planowanych robót budowlanych przed ich wbudowaniem, a Zamawiający ma czas na zajęcie stanowiska do 5 dni roboczych.

- Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu harmonogram dla planowanych robót                  w zakresie prac projektowych i wykonawczych.

- Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu prac dostarczyć Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą wykonanych robót zgodnie ze Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.

- Wszelka dokumentacja, w szczególności dziennik budowy oraz wymagane pozwolenia muszą być sporządzone w języku polskim.

- Zamawiający żąda udzielenia:

    - minimum 5 letniej gwarancji na prace budowlane wykonane w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. Z tytułu Gwarancji Jakości Zamawiającemu przysługują uprawnienia zawarte w Karcie Gwarancyjnej (Załącznik nr 2 do umowy), a w sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego w szczególności Kodeksu Cywilnego,

    - minimum 5 letniej rękojmi za wady fizyczne i prawne.

- Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył na własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne  do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia.

- Wykonawca nieodpłatnie przeprowadzi szkolenie dla pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi zainstalowanych urządzeń.

Informacje i wymagania dodatkowe:

- Wynagrodzenie  Wykonawcy za wykonane zamówienie zostanie uregulowane ryczałtem po dokonanym odbiorze końcowym robót budowlanych, zatwierdzeniu protokołu odbioru przez Zamawiającego, pozytywnych odbiorach robót budowlanych przez upoważnione jednostki sektora publicznego, w szczególności Nadzór Budowlany, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna i wystawieniu faktury przez Wykonawcę.

- Podstawą wystawienia faktury VAT jest podpisany protokół odbioru końcowego robót oraz zezwolenie jednostek sektora publicznego, w szczególności Nadzór Budowlany, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewódzkiej Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna,                   na użytkowanie części obiektu w którym przeprowadzane były roboty budowlane.

- Przedmiotem odbioru końcowego robót są elementy robót wyszczególnione w harmonogramie rzeczowo-finansowym robót, który Wykonawca sporządzi w uzgodnieniu z Zamawiającym                        w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy. Harmonogram stanowi załącznik nr 1 do umowy.

- Minimalny termin płatności wymagany przez Zamawiającego to 60 dni od daty dostarczenia faktury Zamawiającemu i podpisaniu protokołu odbioru bez zastrzeżeń.

- Wykonawca zapewni ważną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w kwocie 100.000,00 zł, i utrzyma jej ważność do daty zakończenia umowy.

Uwaga:

Określenie w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia niektórych urządzeń lub materiałów poprzez wskazanie ich znaków towarowych lub nazw producentów nie jest równoznaczne                             z obowiązkiem ich przyjęcia w ofercie. Wykonawca może zamiast nich zastosować odpowiednie równoważne urządzenia lub materiały o nie gorszych parametrach technicznych, jakościowych                    i eksploatacyjnych. Na Wykonawcy ciąży obowiązek wykazania „równoważności” proponowanego materiału, urządzeń lub technologii poprzez dostarczenie do oferty dokumentacji potwierdzającej,                        że parametry są równe lub lepsze niż w wymienionej dokumentacji projektowej.

ROZDZIAŁ II.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia – do 24 tygodni od dnia podpisania umowy, jednakże nie mniej niż               20 tygodni.

ROZDZIAŁ III.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

- W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału                                  w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawa Pzp, tj. dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane w branży ogólnobudowlanej,  o łącznej  wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto.

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi                        do wykonywania zamówienia;

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował:

a) Kierownikiem budowy – posiadającym  następujące kwalifikacje:

- łącznie co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika budowy,

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń,                         w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

b) Kierownikiem robót  – posiadającym następujące kwalifikacje:

- Łącznie co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika budowy lub robót budowlanych w branży,

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń                        w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych                           i elektroenergetycznych, lub w specjalności telekomunikacyjnej, albo odpowiadające im uprawnienia budowlane uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, zgodnie z art. 104 tejże ustawy.

W przypadku osób zagranicznych, zamiast ww. uprawnień, kierownik budowy i kierownik robót wskazani powyżej,  powinni posiadać odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych, lub prawo do świadczenia usług transgranicznych.

- sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony                        od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 100.000,00 zł.

- W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału                                  w postępowaniu, dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp i art. 24 ust. 2 pkt 5) ustawy Pzp.

ROZDZIAŁ IV.

OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU

- W  celu oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp należy przedłożyć:

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2 do SIWZ);

- wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,                        wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty  te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami wiedzy budowlanej                    i prawidłowo ukończone. Wykaz sporządza się według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6                    do SIWZ;

- wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz                       z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nich czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami; Wykaz sporządza się według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ

- Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Oświadczenie sporządza się według wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ.

- Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej                         z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 100 000,00 zł.

- W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw                    do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa                  w art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 2 pkt. 5) ustawy Pzp, należy złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:

      - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp – Załącznik nr 4 do SIWZ;

      - aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

      - listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, lub informację o tym,                             że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, zgodnie z Załącznikiem nr 9 do SIWZ.

- Dowodami o których mowa w rozdz. IV ust. 1 pkt. 2  niniejszej SIWZ są:

- poświadczenie;

- inny dokument – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca                  nie  jest w stanie uzyskać poświadczenia o którym mowa w pkt 1) powyżej.

- W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane             w wykazie o którym mowa w w rozdz. IV ust. 1 pkt. 2  SIWZ zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w ust. 3 powyżej.

- Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca                                          w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne                  (w oryginale) zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (zalecany wzór zobowiązania do udostępnienia zawarty jest               w Załączniku nr 3 do SIWZ). Ze złożonych dowodów winien wynikać zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia powyższych zasobów, odpowiada solidarnie                     z wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie tych zasobów nie ponosi winy.

- Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przestawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez Zamawiającego warunku.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym będą składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu będą składane                     w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz                          w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 26 ust. 2 b ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów muszą być poświadczone                         za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt. 2 powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

- Dokumenty, o których mowa w ust. 10 powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż                6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 10 powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zapis ust. 11 powyżej stosuje się odpowiednio.

- W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Komisja przetargowa może zwrócić się do właściwych organów, odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju,                          w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem                                                  o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

ROZDZIAŁ V.

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO                                 Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW,                       A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ                                     Z WYKONAWCAMI

- Zamawiający dopuszcza aby oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje były przekazywane pisemnie, faksem oraz drogą elektroniczną. Jeżeli oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zostaną przekazane faksem lub drogą elektroniczną fakt ich otrzymania zostanie niezwłocznie potwierdzony na żądanie każdej ze stron. Forma pisemna zastrzeżona jest dla składania ofert wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz pełnomocnictw.

- Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.

- Do porozumiewania się z Wykonawcami uprawnieni są: Anna Liszniańska, Leszek Kaiser, Małgorzata Lipska, Dział Zamówień Publicznych faks. (59) 86 35 249 w godz. 7:25 – 15:00, e-mail: zampub@szpital-lebork.com.pl

ROZDZIAŁ VI.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

ROZDZIAŁ VII.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna               się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Komisja Przetargowa może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

ROZDZIAŁ VIII

WSPÓLNY UDZIAŁ WYKONAWCÓW

      - Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustalają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

      - Oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdz. IV ust. 2 SIWZ winny być złożone przez każdego Wykonawcę.

      - Warunki udziału w postępowaniu określone w rozdz. III ust. 1 SIWZ Wykonawcy wspólnie  ubiegający  się o udzielenie zamówienia mogą spełniać łącznie.

      - Wykonawcy ubiegający się o zamówienie wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika                               do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo                                   do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 23 ustawy Pzp.

      - Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. W dokumencie tym powinni być ujęci wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie.

      - Wykonawcy ubiegający się o zamówienie wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność                        za wykonanie umowy. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie                   z pełnomocnikiem.

      - W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców występujących wspólnie Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa podmiotów występujących wspólnie będzie wówczas załącznikiem do umowy na realizację przedmiotu zamówienia.

ROZDZIAŁ VIII.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

- Oferta powinna zostać sporządzona według wzoru formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ.

- Do oferty należy dołączyć oświadczenie i dokumenty wymienione w Rozdziale III i IV SIWZ oraz ewentualne pełnomocnictwa.

- Zaleca się aby oferta wraz ze wszystkimi załącznikami była spięta w sposób uniemożliwiający jej zdekompletowanie.

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Ofertę sporządza się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zaleca się aby każda ze stron oferty była ponumerowana i zaparafowana przez Wykonawcę lub osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Zamawiający zaleca stworzenie spisu treści.

- Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę lub osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwo powinno być dołączone do oferty                o ile nie wynika z innych załączonych dokumentów. Pełnomocnictwo powinno być złożone                      w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.

- Poprawki powinny być naniesione czytelnie i sygnowane podpisem Wykonawcy lub osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy.

- Wykonawca winien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie zaadresowanej                                         na Zamawiającego. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy, oraz napis:

„Oferta na przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wybudowanie wydzielenia przeciwpożarowego klatek schodowych K-1 i K-5 w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lęborku.

Nie otwierać przed 19.07.2016 r. godz. 12:30”.

- Wykonawca przed upływem terminu składania ofert, może wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Wprowadzenie zmian do złożonych ofert należy dokonać w formie określonej w ust. 9 powyżej,                           z dopiskiem „Zmiana oferty”.

- Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może wycofać swoją ofertę poprzez wysłanie informacji do Zamawiającego o wycofaniu swojej oferty, pod warunkiem, iż informacja ta dotrze                 do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

- Informacje zawarte w ofercie, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy               z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r.,  Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), co do których Wykonawca zastrzegł – nie później niż w terminie składania ofert – że nie mogą być udostępnione, muszą być oznaczone klauzulą „Tajemnica przedsiębiorstwa”. Wykonawca w przypadku zastrzeżenia określonych części oferty jako tajemnicę przedsiębiorstwa, zobowiązany jest wykazać skuteczność takiego zastrzeżenia                  w oparciu o przepisy art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.). Wykonawca nie może zastrzec informacji, dotyczących nazwy (firmy) oraz adresu Wykonawcy, a także informacji dotyczącej ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. Zaleca się również, aby dokumenty te były spięte w sposób pozwalający                na ich oddzielenie od reszty oferty.

- Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

ROZDZIAŁ X.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- Ofertę w zamkniętej, opisanej kopercie należy złożyć do dnia 19.07.2016 r. do godz. 12.00 
w Kancelarii Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
ul. Juliana Węgrzynowicza 13, 84-300 Lębork (I piętro budynku administracyjnego).

- Jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego pocztą lub inną drogą (np. pocztą kurierską) o terminie złożenia oferty decyduje termin dostarczenia do Zamawiającego, a nie termin wysłania np. listem poleconym bądź złożenia zlecenia poczcie kurierskiej. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania po upływie terminu do wniesienia odwołania. Na żądanie wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty wraz z numerem, jakim została oznakowana oferta.

- Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w siedzibie Zamawiającego dnia 19.07.2016 r. o godz. 12:30.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć                          na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

ROZDZIAŁ XI.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- Wykonawca wypełni Formularz Oferty stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ zamieszczając w nim ogólną wartość zamówienia netto i z podatkiem VAT. Kwoty te nie mogą ulec zmianie przez cały okres trwania umowy. Cena oferty jest ceną ryczałtową.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z przedmiotem zamówienia oraz zawarcia w cenie oferty wszystkich kosztów robót niezbędnych do prawidłowego wykonania, zgodnie                                             z opisem przedmiotu zamówienia.

- Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do 2 (dwóch) miejsc                        po przecinku.

- Zamawiający przyjmuje, że cena ryczałtowa podana w ofercie jest prawidłowa bez względu                              na sposób jej obliczenia.

- Jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej słownie, Zamawiający przyjmie  za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie

ROZDZIAŁ XII.

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW                                       I SPOSOBU OCENY OFERT

- Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych                 w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Kryteria oceny ofert:

- Cena 90% - maksymalną ilość punktów za „cenę” otrzyma wykonawca proponujący najniższą wartość zamówienia (zadania) brutto. Punkty będą liczone wg wzoru:

Cn- najniższa cena zaoferowana w zadaniu, Co- cena rozpatrywanej oferty

- Skrócenie terminu realizacji 10% – będzie obliczany wg podanych niżej progów:

20-23 tygodnie  – 10 pkt

24 tygodnie – 5 pkt

do 19 tygodni lub powyżej 25 tygodni – oferta będzie podlegała odrzuceniu jako niezgodna z SIWZ (za niski, nierzetelny lub za długi czas realizacji przedmiotu zamówienia).

- Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta będzie przedstawiała najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert (Cena oferty i Skrócenie terminu realizacji). Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą sumę punktów w obu kryteriach.

ROZDZIAŁ XIII.

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE                   PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Komisja Przetargowa zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię                           i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom                       w kryterium oceny ofert i łączną punktację, wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania                             o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, w terminie, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

- Zamawiający przewiduje przekazanie zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty  Wykonawcom faksem, lub e-mailem - drogą elektroniczną w związku z czym Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą, którego oferta została wybrana                       w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty,                          z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 pkt. 1a i art. 94 ust. 3 waz z lit. a ustawy Pzp.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy                          w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

- Umowa wraz z załącznikami podpisana przez Zamawiającego zostanie przesłana Wykonawcy                          w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach listem poleconym. Wykonawca po podpisaniu umowy zobowiązany jest odesłać Zamawiającemu jeden egzemplarz umowy z załącznikami w terminie                7 dni od otrzymania umowy.

ROZDZIAŁ XIV.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia.

ROZDZIAŁ XV.

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE                         DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY – WZÓR UMOWY

Wzór umowy stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.

#### ROZDZIAŁ XVI.

#### POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

- Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej.

- Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

- odrzucenia oferty odwołującego.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane za pośrednictwem faksu lub droga elektroniczną, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

- Pozostałe postanowienia dotyczące odwołania regulują przepisy Działu VI ustawy Pzp.

- Wykonawca może, w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

Wykaz załączników do specyfikacji:

- Załącznik nr 1 – formularz oferty,

- Załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.,

- Załącznik nr 3 – wzór zobowiązania podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji Wykonawcy

niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia,

- Załącznik nr 4 – oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku  podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego                                        w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp,

- Załącznik nr 5 – wzór umowy,

- Załącznik nr 1 do umowy – Harmonogram Rzeczowo - Finansowy

- Załącznik nr 2 do umowy – wzór Karty Gwarancyjnej (gwarancja jakości),

- Załącznik nr 6 – wykaz wykonanych robót budowlanych,

- Załącznik nr 7 – wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,

- Załącznik nr 8 – oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

posiadają wymagane uprawnienia,

- Załącznik nr 9 – informacja o przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej,

- Załącznik nr 10 – „Program funkcjonalno-użytkowy” wraz z koncepcją projektu budowlanego.

Załącznik nr 1 do SIWZ

OFERTA

………………………………………………...…………………………………………………………

nazwa Wykonawcy

…………………………………………………………………..………………………………………

adres

………………………..………………………………………………..………………………….……

Regon/NIP

……………………………………………………………………...……………………….……………

telefon, faks, e-mail

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny

Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Juliana Węgrzynowicza 13

84-300 Lębork

W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące przetargu nieograniczonym na zaprojektowanie                                            i wybudowanie wydzielenia przeciwpożarowego klatek schodowych K-1 i K-5 w Budynku Głównym Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku, SKŁADAM OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w SIWZ, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i wzorem umowy, na następujących warunkach:

Wartość netto: ……………………………………………………………………………zł,

słownie netto: ..........................................................................................................................

stopa opodatkowania ………………. podatek VAT: ..........................................................zł

Wartość brutto: …………………………………………………………………..………zł,

słownie: ………………………………………………………………………………………

w tym:

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wydzielenia przeciwpożarowego klatek schodowej K-1 i K-5:

Wartość netto ……………………………..…………….zł

podatek VAT ……….……………………………..……zł

brutto ..……………………………………………..….. zł

- Oświadczamy, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę określoną w punkcie 1. Termin wykonania zamówienia – …….. tygodnie od dnia podpisania umowy.

- Wykonawca udziela:

  - minimum 5 letniej gwarancji na prace budowlane wykonane w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. Z tytułu Gwarancji Jakości Zamawiającemu przysługują uprawnienia zawarte w Karcie Gwarancyjnej (Załącznik nr 2 do umowy), a w sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego w szczególności Kodeksu Cywilnego;

  - minimum 5 letniej rękojmia za wady fizyczne i prawne

- W rozliczeniach będzie obowiązywać termin płatności, który wynosi 60 dni od daty dostarczenia faktury Zamawiającemu i podpisaniu protokołu odbioru bez zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że uzyskaliśmy konieczne informacje potrzebne do przygotowania oferty, zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz Wzorem umowy i nie wnosimy zastrzeżeń. Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na wszystkie warunki opisane w SIWZ.

- Oświadczamy, że posiadamy / nie posiadamy* certyfikatu ISO 9001:2015.

- Oświadczamy, że swoje dane osobowe udostępniamy dobrowolnie w celu uczestnictwa                           w procesie zamówień publicznych realizowanych przez SPS ZOZ i mamy prawo dostępu                     do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku, ul. Juliana Węgrzynowicza 13.

- Oświadczamy, że złożona przez nas oferta została przygotowana rzetelnie przy wykorzystaniu całej posiadanej wiedzy, a wszystkie zawarte w niej oświadczenia i dokumenty potwierdzają stan faktyczny.

- Oświadczamy, że wzór umowy dostawy stanowiący Załącznik Nr 5 do SIWZ, został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy                 na warunkach zaproponowanych we wzorze, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że nie zamierzamy/zamierzamy* powierzyć wykonania następujących części zamówienia podwykonawcom: ……………………………………………........................................

- Niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ____ do ____ informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) i nie mogą być udostępniane. Na okoliczność tego wykazuję skuteczność takiego zastrzeżenia                   w oparciu o przepisy art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) w oparciu                        o następujące uzasadnienie (Wykonawca zobowiązany jest do uzasadnienia okoliczności zastrzeżenie części oferty jako tajemnicy przedsiębiorstwa w sposób obiektywny i wyczerpujący               w oparciu o przesłanki wskazane w art. 11 ust. 4 ustawy wskazanej powyżej):

………………………………………………………………………………………………………..

*niepotrzebne skreślić

| Osoby upoważnione do podpisania oferty w imieniu wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Czytelny podpis |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

Załącznik nr 2 do SIWZ

Oświadczenie

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie                                            i wybudowanie wydzielenia przeciwpożarowego klatek schodowych K-1 i K-5 w Budynku Głównym Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku, oświadczam, że spełniam warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:

  - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

  - posiadania wiedzy i doświadczenia,

  - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

  - sytuacji ekonomicznej i finansowej.

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Czytelny podpis |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

Załącznik nr 3 do SIWZ

Wzór zobowiązania podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wybudowanie wydzielenia przeciwpożarowego klatek schodowych K-1 i K-5 w Budynku Głównym Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku,

Działając w imieniu …………………………. zobowiązuje się do oddania do dyspozycji dla Wykonawcy ……………………………………. biorącego udział w przedmiotowym postępowaniu swoich zasobów zgodnie z treścią art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w następującym zakresie: …………………………………………………………………………………………………………...

Jednocześnie wskazuje, iż:

            - Sposób wykorzystania w/w zasobów, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: ………………………………………………………………………..…………………

            - Charakter stosunku, jaki będzie łączył nas z Wykonawcą, będzie następujący: ……………………………………………………………………………………………………...…

            - Zakres i okres naszego udziału przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia, będzie następujący: ...…………………………………………………………..…………………………….

Uwaga: zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia musi być złożone do oferty w oryginale.

Uwaga: Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia powyższych zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie tych zasobów nie ponosi winy.

| Osoby upoważnione do podpisania zobowiązania w imieniu udostępniającego |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Czytelny podpis |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Oświadczenie

o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw                                                       do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach,                               o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zaprojektowanie                                            i wybudowanie wydzielenia przeciwpożarowego klatek schodowych K-1 i K-5 w Budynku Głównym Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku, oświadczam, że:

Brak jest podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24  ust. 1 ustawy Pzp.

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Czytelny podpis |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

Załącznik nr 5 do SIWZ

Wzór umowy nr ......../PN/16

zawartej w dniu  ....... 2016r. pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą 
w Lęborku, adres: ul. Juliana Węgrzynowicza 13, 84-300 Lębork, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ 
w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009022, Regon 770901505, NIP 841-14-61-899, zwanym w treści umowy Zamawiającym reprezentowanym przez Dyrektora Lidię Kodłubańską, a … z siedzibą w …, ul. … wpisanym do … prowadzonego przez … pod numerem …, Regon …, NIP …,  zwanym w treści umowy Wykonawcą reprezentowanym przez  ......................................... w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).

§ 1

      - Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie wydzielenia przeciwpożarowego klatek schodowych K-1 i K-5 w budynku głównym Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku, ul. Juliana Węgrzynowicza 13.

      - Planowany zakres przebudowy wraz z kolejnością realizacji robót budowlanych został wyszczególniony w „Programie funkcjonalno-użytkowym” wraz z koncepcją budowlaną stanowiącym Załącznik nr 10 do SIWZ.

      - Roboty budowlane będą prowadzone w czynnym obiekcie – budynku szpitala – a w związku z tym Wykonawca zapewni:

  - wykonanie robót bez wstrzymywania ruchu w obiekcie i w sposób niedezorganizujący pracy na terenie obiektu,

  - przeprowadzenie robót z zachowaniem szczególnych warunków bezpieczeństwa i zachowania czystości w obiekcie w miejscu wykonywanych prac.

  - wykonywanie robót powodujących: hałas (kucie, wiercenie, szlifowanie), wibracje, zapylenie lub koniecznych robót powodujących zanieczyszczenie powietrza substancjami toksycznymi                – wyłącznie w godzinach 800-1500

  - zabezpieczenie dróg komunikacyjnych prowadzących do terenu budowy, w celu zabezpieczenia istniejących okładzin posadzek,

  - bieżące sprzątanie i usuwanie gruzu z terenu budowy,

  - naprawę lub wymianę uszkodzonych w trakcie wykonania prac istniejących elementów wykończeniowych.

- Zakres opracowania dokumentacji projektowej, w tym projektu budowlanego oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, określony jest w Programie funkcjonalno-użytkowym i wymaga uzgodnienia z Zamawiającym. Powyższe uzgodnienie zostanie wykonane przed złożeniem dokumentacji przez Wykonawcę do Starostwa Powiatowego w Lęborku celem uzyskania odpowiednich zgód i zezwoleń w rozumieniu ustawy Prawo budowlane. Zamawiający dokona uzgodnienia przedstawionej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej w terminie do 5 dni roboczych.

- Wykonawca sporządzi dokumentacje projektową w ilości niezbędnej do uzyskania niezbędnych zgód i zezwoleń + dwa dodatkowe egzemplarze. Dokumentacja zostanie wykonana w wersji papierowej i cyfrowej.

- Wszystkie prace, a także ich odbiór Wykonawca wykona zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarem robót obowiązującymi normami, przepisami BHP (czynny obiekt i otoczenie użyteczności publicznej)                  i Prawa Budowlanego oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do projektu zmian nieistotnych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, przed ich wykonaniem na budowie, pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody nadzoru autorskiego w danych branżach oraz ponowienia niezbędnych uzgodnień, w szczególności                           z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

- Wykonawca po zakończeniu robót budowlanych sporządzi we własnym zakresie i w ramach wynagrodzenia przewidzianego w par. 7 dokumentacje powykonawczą.

- Wykonawca zostanie umocowany przez Zamawiającego w niezbędnym zakresie                                         do reprezentowania Zamawiającego przed organami publicznymi, w tym Starostą Lęborskim 
i Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Lęborku.

- Wykonawca gwarantuje wykonanie umowy pod kierownictwem osób posiadających wymagane przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, 
w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, wyszczególnionych w załączniku nr 6 do SIWZ.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prac odtworzeniowych i przywrócenie miejsca wykonywania prac do stanu pierwotnego.

- Wykonawca zobowiązany jest do znajomości i stosowania przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Dz. U. z 2015.422, z późn. zm.) oraz innych przepisów prawa niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.

- Wykonawca w ramach wynagrodzenia przewidzianego w par. 7 przeprowadzi szkolenie                            dla pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi zainstalowanych urządzeń.

§ 2

Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem umowy zapoznał się z placem budowy, warunkami terenowymi i otrzymał od Zamawiającego wszelkie informacje i dane jakie mogą mieć wpływ                          na ryzyko i okoliczności realizacji przedmiotu umowy.

§ 3

- Harmonogram prac projektowych i robót budowlanych zostanie uzgodniony z Zamawiającym.

- Harmonogram rzeczowo-finansowy (HRF) zostanie przekazany w ciągu 7 dni po podpisaniu umowy 
w oparciu o dane przedstawione w ofercie.

- Zamawiający zatwierdzi HRF w terminie 5 dni od daty jego przedłożenia albo w terminie tym wniesie na piśmie uwagi lub zastrzeżenia. W przypadku konieczności zmiany HRF, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu zaktualizowany HRF do akceptacji w terminie 2 dni od otrzymania uwag Zamawiającego.

- W miarę potrzeb, Wykonawca jest zobowiązany aktualizować na bieżąco HRF.

- Weryfikacja i aktualizacja HRF nie będzie miała wpływu na zmianę umownego terminu zakończenia robót, ani na zmianę wartości wykonywanych robót.

- Weryfikacja i aktualizacja HRF nie wymaga aneksu do umowy.

- Termin wykonania zamówienia –  ........... tygodni od dnia podpisania umowy.

- Wykonawca udziela:

- 5-letniej gwarancji na prace budowlane wykonane w ramach realizacji przedmiotu zamówienia licząc od dnia bezusterkowego odbioru końcowego. Z tytułu Gwarancji Jakości Zamawiającemu przysługują uprawnienia zawarte w Karcie Gwarancyjnej (Załącznik                    nr 2 do umowy), a w sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego w szczególności Kodeksu Cywilnego,

- 5-letniej rękojmi za wady fizyczne i prawne licząc od dnia bezusterkowego odbioru końcowego.

§ 4

- Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu końcowego odbioru robót.

- W okresie trwania gwarancji Wykonawca przystąpi do usunięcia zgłoszonych awarii w ciągu                  24 godzin od zgłoszenia i zakończy ich usuwanie w ciągu 48 godzin. Koszty dojazdu serwisanta, naprawy i ewentualnej wymiany niesprawnych podzespołów ponosi Wykonawca.

- Z tytułu Gwarancji Jakości Zamawiającemu przysługują uprawnienia zawarte w Karcie Gwarancyjnej, a w sprawach nieuregulowanych zastosowanie maja odpowiednie przepisy prawa polskiego w szczególności Kodeksu Cywilnego.

- Wady ujawnione w okresie objętym Gwarancją będą usuwane przez Wykonawcę na jego koszt.                Po zakończeniu okresu Gwarancji, Zamawiający wyda Wykonawcy pisemne poświadczenie wykonania Gwarancji.

- Zasady i warunki Gwarancji Jakości określone zostały w Karcie Gwarancyjnej stanowiącej część umowy (Załącznik nr 2 do umowy).

- Strony ustalają, ze odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy wygasa po upływie 5 lat , od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót.

§ 5

- Zamawiający zobowiązuje się wskazać Wykonawcy źródło poboru światła, siły i wody oraz wskazać pomieszczenie w celu przechowywania urządzeń, materiałów budowlanych i narzędzi.

- Za zużycie prądu i wody Wykonawca zostanie obciążony kwotą ryczałtową w wysokości  300,00  złotych brutto za całość zamówienia.

§ 6

- Wykonawca wykona przedmiot umowy siłami własnymi lub przy udziale podwykonawców.

- Wykonawca powierza / nie powierza* wykonanie części robót objętych przedmiotem zamówienia podwykonawcom.

- Zlecenie wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcom (dalszym podwykonawcom) nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części przedmiotu umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców                   i dalszych podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

- Wykonawca poinformuje Zamawiającego na piśmie w ciągu 3 dni od dnia zawarcia Umowy                   o nazwach firm Podwykonawców, którym zamierza powierzyć realizację robót budowlanych wraz ze wskazaniem części robót powierzanych poszczególnym Podwykonawcom.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub projektu tej umowy, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie umowy, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- Umowy, o których mowa w ust. 5, powinny być zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wykonawca zawierający umowę z podwykonawcą i Zamawiający ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę.

- Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie z podwykonawcą umowy o treści sprzecznej z treścią niniejszej umowy zawartej z Wykonawcą.

- W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawcą, zmiany lub zatrudnienia nowego podwykonawcy, zmiany warunków umowy z podwykonawcą, bez zgody Zamawiającego oraz                w przypadku nieuwzględnienia sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy zgłoszonych przez Zamawiającego zgodnie z ustaleniami ust. 6, Zamawiający jest zwolniony z odpowiedzialności określonej w ust. 8.

- W sytuacji określonej w ust. 10 Zamawiającemu przysługują uprawnienia w postaci: odmowy podpisania protokołów odbioru robót z tytułu realizacji umowy przez Wykonawcę do czasu dostosowania warunków umów do ustaleń określonych w niniejszej umowie z Wykonawcą oraz kary umowne w zryczałtowanej wysokości 2 000,00 zł za każdy stwierdzony taki przypadek.

- Wprowadzenie podwykonawców nie pociąga za sobą możliwości dokonania jakichkolwiek zmian warunków niniejszej umowy.

- Wykonawca gwarantuje, że okres odpowiedzialności za wady robót wykonanych przez podwykonawców nie będzie krótszy od okresu jego odpowiedzialności.

- Wykonawca jest zobowiązany na każdorazowe żądanie Zamawiającego przedstawić kopię umowy                   z podwykonawcą robót budowlanych potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany                   w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłosi pisemne zastrzeżenia do projektu umowy                                        o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane (zwanej dalej „projektem”):

  - niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

  - gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 15 powyżej,

  - gdy wynagrodzenie za wykonanie robót budowlanych powierzanych do wykonania Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przekroczy wartość wycenioną za te roboty                           w ofercie Wykonawcy,

  - w przypadku zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy, od zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę,

  - gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot przez Wykonawcę kwot zabezpieczenia Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Zamawiającego,

  - gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy                                   niż przewidywany Umową dla tych robót,

  - gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym z Wykonawcą                           na podstawie Umowy.

- W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy o podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 16 Wykonawca może przedłożyć zmieniony projekt Umowy                       o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 7 dni.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy                            o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy                       o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości Umowy wskazanej w § 7 ust.1.

- Powyższe regulacje stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

- Wykonawca przedłoży wraz z kopią umowy o podwykonawstwo, o której mowa w ust. 18 i 19 odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzający uprawienia osób zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy.

- Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz z rozliczeniem należnego mu wynagrodzenia oświadczenia Podwykonawców robót budowlanych lub dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom, których termin upłynął w okresie rozliczeniowym. Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je Podwykonawców lub inne dowody                              na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń Podwykonawców wynikających z Umów o podwykonawstwo.

- Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego Umowie                                                     o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapłaci wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego.

- Przed dokonaniem zapłaty na żądanie, o którym mowa w ust. 24 Zamawiający wezwie Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia żądania Podwykonawcy.

- W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 23 powyżej podważających zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty lub

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości kwoty należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy należne wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, o którym mowa w ust. 23 powyżej, jeżeli Podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą oraz dokumentami potwierdzającymi wykonanie                        i odbiór robót, a Wykonawca nie złoży w trybie określonym w ust. 24 uwag wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych Podwykonawcy.

- Kwota należna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiającego w złotych polskich (PLN).

- Kwotę równą kwocie zapłaconej Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy lub skierowanej                         do depozytu sądowego Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy ze skutkiem równoznacznym z dokonaniem zapłaty na rzecz Wykonawcy.

- Inspektor nadzoru inwestorskiego może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia Podwykonawcy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych                                    w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robót budowlanych lub dotrzymania terminów realizacji tych robót.

- Wykonawca na mocy niniejszej Umowy dokonuje warunkowej cesji praw z umów z jego podwykonawcami, dostawcami czy zleceniobiorcami. Warunek uważa się za ziszczony, jeżeli Wykonawca będzie w zwłoce ze swoimi płatnościami na rzecz podmiotów, o których mowa w zdaniu pierwszym o dłużej niż 14 dni i zostanie przyjęta przez Zamawiającego, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.

§ 7

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za określony w § 1 przedmiot umowy ryczałtem kwotę netto …………… zł, 00/100 gr., słownie: ………… zł, ……..  gr.,                        co stanowi brutto ……………… zł, 00/100  gr.,  słownie: ………… zł, ………. gr.

- Podstawą wystawienia faktury VAT jest podpisany protokół odbioru końcowego robót oraz zezwolenie jednostek sektora publicznego, w szczególności Nadzór Budowlany, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewódzkiej Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, na użytkowanie części obiektu w którym przeprowadzane były roboty budowlane.

- Przedmiotem odbioru końcowego robót są elementy robót wyszczególnione                                     w harmonogramie rzeczowo-finansowym robót, który Wykonawca sporządzi w uzgodnieniu z Zamawiającym w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy. Harmonogram stanowi załącznik nr 1 do umowy.

- Minimalny termin płatności wymagany przez Zamawiającego to 60 dni od daty dostarczenia faktury Zamawiającemu i podpisaniu protokołu odbioru bez zastrzeżeń.

- Odbioru końcowego dokonują przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy przy współudziale Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy w formie protokołu odbioru robót podpisanego przez strony umowy.

- Jako dzień zapłaty uważać się będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- W razie nie uregulowania przez Zamawiającego płatności w wyznaczonym terminie, Wykonawca ma prawo żądać zapłaty odsetek w wysokości ustawowej od nieuregulowanych należności wyłącznie po upływie zaoferowanego terminu płatności przewidzianego umową.

- Wykonawca zobowiązuje się do nieprzelewania wierzytelności wynikających z tytułu zawartej umowy na rzecz innych podmiotów oraz do nie zawierania umów poręczenia bez zgody podmiotu tworzącego Zamawiającego.

- Załącznikiem do faktury końcowej będzie oświadczenie Wykonawcy i Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców (o ile Wykonawca zatrudni Podwykonawców), że wszystkie faktury Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców, których termin płatności upłynął w okresie objętym rozliczeniem przejściowym, zostały zapłacone lub zawierać powody niezapłacenia całości lub części takich faktur. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży dowody płatności.

- Postanowienia dotyczące Podwykonawców stosuje się odpowiednio do Dalszych Podwykonawców.

- Wykonawca oświadcza iż, zaoferowana cena zawiera koszt przeglądów serwisowych wraz                      z wymianą materiałów eksploatacyjnych w okresie trwania gwarancji – zgodnie                            z zaleceniami producentów zainstalowanych urządzeń, jednak nie rzadziej niż raz do roku.

§ 8

            - Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia koordynatora w zakresie BHP.

            - Przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu zamówienia wyznaczony koordynator zobowiązany będzie do skontaktowania się z Działem BHP SPS ZOZ w Lęborku (tel. (59) 86 35 315) w celu uzyskania niezbędnych informacji związanych z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi na terenie SPS ZOZ w Lęborku.

            - Koordynator będzie sprawował nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników lub podwykonawców Wykonawcy biorących udział w realizacji przedmiotu zamówienia.

            - Poprzez wyznaczonego koordynatora Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy                          z przedstawicielem Zamawiającego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

            - Przedstawicielami Zamawiającego w tym zakresie są pracownicy Działu BHP SPS ZOZ                             w Lęborku.

§ 9

      - Wykonawca zobowiązany jest do:

- terminowego wykonania umowy;

- zapewnienia aby urządzenia, materiały, elementy budowlane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót i właściwym przepisom prawa;

- usunięcia na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego wad i usterek stwierdzonych w czasie odbioru oraz wad ukrytych ujawnionych po odbiorze robót;

- zapewnienia wywozu gruzu, śmieci i wszystkich materiałów pochodzących z rozbiórki oraz pokrycia wszelkich kosztów związanych z utylizacją tych materiałów;

- przedłożenia Zamawiającemu harmonogramu dla planowanych robót w zakresie prac projektowych i wykonawczych;

- dostarczenia Zamawiającemu po zakończeniu prac kompletnej dokumentacji powykonawczej wykonanych robót zgodnie ze Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych;

- przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji rozwiązań materiałowych w zakresie planowanych robót budowlanych przed ich wykonaniem;

- prowadzenia dokumentacji zgodnie ze Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, prawem budowlanym oraz przepisami wykonawczymi do tego prawa;

- dostarczenia Zamawiającemu po zakończeniu prac kompletnej dokumentacji powykonawczej obiektu zgodnie ze Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót .

      - Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zabezpieczenie robót z datą przekazania mu miejsca prac             i stosowania w trakcie ich realizacji przepisów BHP i P.Poż. oraz bezpieczeństwo swoich pracowników i innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego terenu budowy z tytułu prowadzonych robót.

      - Do Zamawiającego należy:

  - przekazanie Wykonawcy miejsca wykonywania robót;

  - kontrolowanie realizacji przedsięwzięcia pod względem technicznym oraz finansowym, sprawdzanie i rozliczenia realizacji warunków umownych oraz bieżące sprawowanie nadzoru technicznego;

  - akceptacja rozwiązań materiałowych w zakresie planowanych robót budowlanych przed ich rozpoczęciem w terminie do 5 dni roboczych;

  - reprezentowanie interesów własnych w sprawach dotyczących realizacji przedsięwzięcia;

  - przystąpienie i zakończenie czynności odbioru wykonanych robót budowlanych protokołem końcowym w chwili odbioru robót budowlanych przez uprawnioną jednostkę sektora publicznego, w szczególności Nadzór Budowlany, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna.

      - Osobami upoważnionymi do reprezentowania  Zamawiającego są:

- w zakresie realizacji zamówienia p.o. Kierownika Działu Technicznego mgr inż. Daniel Mejna oraz Inspektor ds. inwestycji i dozoru budowlanego Łukasz Garski

- w zakresie nadzoru inwestorskiego …..……………..…………………………..………..………

- w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy: Joanna Krzos

      - Osobami odpowiedzialnymi za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy są:

- Kierownik budowy……………………………………………………………………...…………

- w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy ………………………………………...……………..

- w zakresie nadzoru autorskiego …………………………………………………………….…….

      - Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w okresie od rozpoczęcia robót do przekazania przedmiotu umowy zamawiającemu, w związku 
z określonymi zdarzeniami losowymi - od ryzyk budowlanych oraz od odpowiedzialności cywilnej.

      - Wykonawca, zapewni ważną polisę ubezpieczeniową potwierdzającą zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy w zakresie prowadzonej przez niego działalności na sumę ubezpieczenia co najmniej 100.000,00 zł. (słownie: sto tysięcy złotych 00/100 gr.) i utrzyma jej ważność do zakończenia umowy.

§ 10

- W trakcie trwania Umowy dokonywane będą następujące odbiory:

- odbiór końcowy,

- odbiór po okresie gwarancji.

- Częściowy odbiór końcowy robót budowlanych dokonywany będzie przez Wykonawcę                                  i Zamawiającego na podstawie pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru                      i przedłożenia dokumentów takich jak: dokumentacja powykonawczą, wyniki badań, prób                              i sprawdzeń, dokumenty użytych materiałów: krajowe deklaracje zgodności, certyfikaty jakości itp.

- Całkowity odbiór końcowy robót budowlanych, na podstawie którego Wykonawca może wystawić fakturę VAT, musi zostać zatwierdzony przez odpowiednie organy, w szczególności Nadzór Budowlany, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna.

- Przed przystąpieniem do odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest zakończyć wszystkie roboty objęte Umową i uporządkować teren budowy.

- Wykonawca po uzyskaniu potwierdzenia przez Inspektora nadzoru gotowości do odbioru zawiadamia Zamawiającego na piśmie o zakończeniu robót i gotowości do odbioru końcowego robót.

- Wykonawca poinformuje Zamawiającego o zakończeniu robót budowlanych i terminie odbioru robót budowlanych przez uprawniony organ, w szczególności Nadzór Budowlany, Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewódzką Stację Sanitarno -Epidemiologiczna.

- Zamawiający dokona odbioru końcowego robót budowlanych w chwili odbioru robót budowlanych przez ostatni uprawniony organ, w szczególności Nadzór Budowlany, Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewódzką Stację Sanitarno -Epidemiologiczna.

- Przy zgłoszeniu gotowości do odbioru końcowego, Wykonawca przekaże Zamawiającemu, zweryfikowaną przez Inspektora nadzoru, co do poprawności i kompletności:

- dokumentację powykonawczą,

- oryginał Dziennika robót budowlanych wraz z dokumentami, które zostały włączone w trakcie realizacji budowy,

- odpowiednie certyfikaty, deklaracje zgodności lub inne dokumenty wymagane przepisami szczegółowymi dotyczące materiałów użytych do realizacji Przedmiotu Umowy, wyniki wymaganych prób i badań, dowody przekazania odpadów na wysypisko,

- oświadczenie Kierownika Budowy o zgodności wykonania robót z przepisami obowiązującego prawa i normami oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy wraz                  z przylegającymi nieruchomościami, jeżeli zostały naruszone w wyniku prowadzonych robót.               Do oświadczenia Kierownik Budowy załączy pisemne potwierdzenie właścicieli nieruchomości        o przywróceniu terenu do stanu pierwotnego.

- Z przeprowadzonych odbiorów spisane zostaną odpowiednie protokoły.

- Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone:

- wady nadające się do usunięcia, to Zamawiający może odmówić odbioru robót objętych Umową     i nakazać ich usunięcia. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia wad i ponownego zgłoszenia tych robót do odbioru,

- wady nienadające się do usunięcia, jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odpowiednio obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy,

- wady nienadające się do usunięcia i uniemożliwiające użytkowanie robót objętych Umową zgodnie z ich przeznaczeniem, to Zamawiający odmówi odbioru robót i zażąda ponownego ich wykonania. Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia tego żądania pod rygorem odmowy dokonania przez Zamawiającego odbioru robót objętych Umową i zapłaty wynagrodzenia umownego. Zamawiający jest również uprawniony do odstąpienia do umowy bez wyznaczania Wykonawcy terminu dodatkowego.

- drobne zaległe roboty czy wady, których dokończenie, czy też usunięcie nie będzie miało znaczącego wpływu na użytkowanie robót objętych Umową zgodnie z przeznaczeniem,                       to Zamawiający może dokonać odbioru robót oraz polecić Wykonawcy usunięcie tych wad                          i uzupełnienie drobnych zaległych robót z wyznaczeniem terminu na ich usunięcie. Jeśli Wykonawca nie usunie tych wad i nie uzupełni drobnych zaległych robót w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, to Zamawiający według własnego wyboru ma prawo do:

- naliczenia kar umownych zgodnie niniejszą Umową albo

- zlecenia usunięcia wad i uzupełnienia zaległych robót osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskania upoważnienia sądu. Wykonawca zwróci w takim przypadku Zamawiającemu kwotę brutto, jaką Zamawiający zapłacił takiej osobie trzeciej, bez prawa kwestionowania jej wysokości. Zamawiający ma prawo do potrącenia należności za wykonane roboty lub prace z faktur Wykonawcy, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub dochodzenia ich na zasadach ogólnych.

Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad i uzupełnieniu zaległych robót lub prac. Usunięcie wad i uzupełnienie zaległych robót lub prac powinno być stwierdzone protokołem odbioru końcowego bez zastrzeżeń.

§ 11

- W ramach wynagrodzenia określonego za wykonanie Dokumentacji Projektowej, z chwilą przekazania Zamawiającemu poszczególnych części Dokumentacji Projektowej Wykonawca przenosi na Zamawiającego w całości autorskie prawa majątkowe do tej dokumentacji i wyraża zgodę na ich wykorzystanie w zakresie wszystkich pól eksploatacji, w szczególności wymienionych poniżej                      w ust. 2.

- Prawa nabyte zgodnie z ustępem 1. uprawniają Zamawiającego do korzystania, używania                                         i rozpowszechniania dokumentacji projektowej oraz jej elementów we wszystkich formach,                            w dowolnej ilości egzemplarzy, w całości lub części. Wykonawca zezwala Zamawiającemu na wykonywanie wszelkich praw zależnych do dokumentacji projektowej, w tym na jej przerabianie, adaptację oraz na wyrażanie zgody na jej przerabianie i adaptacje (także przez osoby trzecie działające na zlecenie Zamawiającego), a także zezwala Zamawiającemu na przeniesienie nabytych praw majątkowych na osoby trzecie. Przeniesienie praw autorskich obejmuje w szczególności następujące pola eksploatacji:

- utrwalanie dokumentacji lub jej części we wszelkiej postaci,

- zwielokrotnianie dokumentacji lub jej części za pomocą wszelkich technik w dowolnej ilości egzemplarzy we wszelkich formatach i dowolnych nakładach, w szczególności za pomocą wszelkich znanych technik poligraficznych i filmowych, kopiowania, drukowania, zwielokrotniania wszelką techniką wizyjną i komputerową, techniką zapisu magnetycznego lub techniką cyfrową w dowolnym formacie,

- wprowadzanie dokumentacji lub jej części oraz jej zwielokrotnionych nośników do obrotu,

- wprowadzanie dokumentacji lub jej części do pamięci komputera,

- wykorzystania dokumentacji lub jej części przy prowadzeniu wszelkich postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z realizacją inwestycji przez Zamawiającego;

- wystawianie i prezentacja na publicznych pokazach;

- wykorzystania dokumentacji projektowej i opracowań wykonanych na podstawie niniejszej umowy przez inne upoważnione osoby wykonujących inną dokumentację projektową                                 i opracowania, na podstawie oddzielnej umowy, w tym w przypadku:

- przebudowy, rozbudowy, zmiany sposobu użytkowania budynków i obiektów budowlanych, zmiany sposobu zagospodarowania terenu, zmiany decyzji co do budowy budynków, budowli                 i innych obiektów budowlanych przez Zamawiającego na terenie dla którego była opracowana dokumentacja projektowa;

- przeniesienia przez Zamawiającego na inną osobę praw majątkowych do dokumentacji wykonanej      na podstawie niniejszej umowy.

- W przypadku wykonywania przez Wykonawcę prac projektowych z udziałem osób trzecich, którym przysługują do wykonanych utworów lub ich części majątkowe prawa autorskie, Wykonawca zobowiązany jest do nabycia od uprawnionych majątkowych praw autorskich celem ich dalszego przeniesienia na Zamawiającego w zakresie wymaganym Umową.

- Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia przez niego praw autorskich, które powinny być przeniesione na Zamawiającego                        w związku z realizacją niniejszej Umowy.

§ 12

      - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:

- odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto,

- opóźnienia w oddaniu przedmiotu umowy lub przekroczenia wyznaczonego terminu usunięcia wskazanych wad i usterek, w wysokości 0,1% ustalonego wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia,

- braku zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 1% należnego im wynagrodzenia,

- nieterminowej zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,5% należnego im wynagrodzenia,

- nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 500,00 złotych (słownie: pięćset złotych 00/100 gr) za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

- nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 500,00 złotych (słownie: pięćset złotych 00/100 gr) za każdą nieprzedłożoną kopię Umowy lub jej zmiany,

- braku dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany Umowy o podwykonawstwo                    w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w wysokości 500,00 złotych (słownie: pięćset złotych 00/100 gr).

      - W razie stwierdzenia, w toku czynności odbioru lub w okresie rękojmi, wad nie nadających się              do usunięcia, jeżeli uniemożliwiają one użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem Zamawiający może, odpowiednio do utraconej wartości estetycznej i technicznej obniżyć wartość kwoty umownej.

      - W przypadku wystąpienia wad, Zamawiający może żądać wykonania ponownie robót wadliwych, stwierdzonych protokołem/ oględzinami miejsca wykonywanych robót budowlanych, na koszt Wykonawcy. W razie wystąpienia z takim żądaniem Wykonawca jest zobowiązany je spełnić.

      - Niezależnie od powyższego Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wartość zastrzeżonych kar umownych do wysokości poniesionej szkody w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

§ 13

- W przypadku nieprzestrzegania i naruszenia zasad bezpieczeństwa i higieny pracy odpowiedzialność za ich skutki ponosi Wykonawca.

- W przypadku zaniedbywania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy, w szczególności niedotrzymywania terminów określonych w harmonogramie rzeczowo - finansowym Zamawiający ma prawo wypowiedzieć umowę bez okresu wypowiedzenia. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia różnicy cen wykonanych robót przez inny podmiot.

- Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w razie konieczności trzykrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 25% wartości Umowy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy.

§ 14

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy muszą być dokonywane za zgodą obu stron wyrażoną                       na piśmie pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem art. 144 ustawy pzp.

- Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez przedłużenie terminu wykonania robót o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu robót       w przypadku:

      - niemożliwe do przewidzenia wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okolicznościami, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

      - wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych lub uzupełniających, wstrzymujących lub opóźniających realizację robót będących przedmiotem Umowy,

      - niemożności wykonywania robót, gdy obowiązujące przepisy nie dopuszczają do wykonania robót lub nakazują wstrzymanie robót z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę.

- Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez zmianę sposobu wykonania przedmiotu Umowy, wydłużenie czasu wykonania Umowy w przypadku:

  - wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

  - konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,

  - zaistnienia innych okoliczności prawnych, ekonomicznych lub technicznych, skutkujących niemożliwością wykonania lub należytego wykonania Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

  - nadzwyczajnej zmiany okoliczności, o których mowa w art. 357[1] § 1 Kodeksu cywilnego,                   w zakresie niezbędnym do usunięcia rażącej straty Wykonawcy.

4. W przypadku wystąpienia okoliczności z par. 14 ust. 3 Zamawiający dopuszcza zawarcie następnej umowy z Wykonawcą na realizację dodatkowych robót budowlanych koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia.

§ 15

- Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia poufności danych osobowych pozyskanych 
lub udostępnionych mu w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, a w szczególności do tego, że nie będzie w okresie obowiązywania niniejszej umowy ani po jej ustaniu: przekazywać, ujawniać lub wykorzystywać danych osobowych osobom nieuprawnionym oraz, że informacje takie zostaną wykorzystane wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do wykonywania przedmiotu umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia ochrony danych osobowych pozyskanych 
lub udostępnionych mu w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia                      29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024) oraz zgodnie z regulacjami o charakterze wewnętrznym w tym przedmiocie, obowiązującymi w jednostce Zamawiającego.

- Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wymagań technicznych odpowiednich dla urządzeń                   i systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych, na których będą przetwarzane dane osobowe pozyskane lub udostępnione w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych        (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za będące następstwem jego zachowań szkody wyrządzone niezgodnym z umową przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności szkody wyrządzone utratą, niewłaściwym przechowywaniem lub posłużeniem się dokumentami, które są nośnikiem danych osobowych.

- Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia oraz stałej aktualizacji imiennych upoważnień pracowników wyznaczonych przez Wykonawcę do przetwarzania danych osobowych w ramach realizacji niniejszej umowy i niezwłocznego przekazywania ich do Zamawiającego.

- W przypadku, gdy Wykonawca wykonuje umowę przy udziale osób trzecich, postanowienia ustępów poprzedzających rozciągają się również na te osoby, przy czym Wykonawca odpowiada za działania lub zaniechania osób, którymi się posługuje lub którym powierza wykonanie niniejszej umowy, jak za działania lub zaniechania własne.

§ 16

Zamawiający zastrzega, iż uprawniony będzie do odstąpienia od umowy w trybie art. 145 ustawy                 z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2015.2164 z późn. zm.) 
w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży                     w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, w terminie 30 dni                   od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

§ 17

- W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.

- Spory pomiędzy Stronami, mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej Umowy, rozstrzygane będą polubownie, a po wyczerpaniu takiej możliwości na drodze sądowej – wyłącznie właściwym jest Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Przed wszczęciem sporu Strony mogą wspólnie podjąć próbę jego rozstrzygnięcia za pośrednictwem bezstronnego mediatora.

§ 18

- Zmiany niniejszej Umowy będą dokonywane przez kolejno numerowane aneksy sporządzone przez Strony w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

- Umowa podlega prawu polskiemu.

- Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej                       ze stron.

Załączniki:

a) nr 1 – Harmonogram rzeczowo-finansowy – Załącznik nr 1 do umowy,

b) nr 2 – Karta gwarancyjna - Załącznik nr 2 do umowy,

c) nr 3 – Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ,

d) nr 4 – Program Funkcjonalno-Użytkowy – Załącznik nr 10 do SIWZ.

# Zamawiający								Wykonawca

Załącznik nr 1 do umowy

Harmonogram rzeczowo-finansowy

na zaprojektowanie i wybudowanie wydzielenia przeciwpożarowego klatek schodowych

K-1 i K-5 w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej                              w Lęborku

| Lp. | Zakres prac | Wartość prac brutto | Data zakończenia prac |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dokumentacja projektowa, zgodnie z PFU, w szczególności: Koncepcja rozwiązań projektowych. Projekt budowlany Uzyskanie stosownych zezwoleń. |  |  |
| 2. | Wykonanie wydzielenia ppoż. dla klatki K-1. |  |  |
| 3. | Wykonanie wydzielenia ppoż. dla klatki K-5. |  |  |
|  | OGÓŁEM wartość prac od 1-3 >>> |  |  |

| Osoby upoważnione do podpisania harmonogramu w imieniu wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Czytelny podpis |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

Załącznik nr 2 do umowy

WZÓR KARTY GWARANCYJNEJ

KARTA GAWARANCYJNA

(Gwarancja Jakości)

Do:

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

84-300 Lębork, ul. Juliana Węgrzynowicza 13

Dotyczy zadania „Zaprojektowanie i wybudowanie wydzielenia przeciwpożarowego klatek schodowych K-1 i K-5” budynku głównym SPS ZOZ w Lęborku.

Gwarantem jest [nazwa adres],

……………………………………………………………………………………………………………

……….……………………………………………………………………………………………….…

Uprawnionym z tytułu gwarancji jest:

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

84-300 Lębork, ul. Juliana Węgrzynowicza 13, zwanym Zamawiającym

§ 1

Przedmiot i termin gwarancji

- Niniejsza gwarancja obejmuje całość przedmiotu zadania pn. „Zaprojektowanie i wybudowanie wydzielenia przeciwpożarowego klatek schodowych K-1 i K-5”  realizowanego przez Zamawiającego określonego w Umowie nr …… z dnia…………… oraz w innych dokumentach będących integralną częścią tej Umowy.

- Gwarant odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu niniejszej karty Gwarancyjnej za cały przedmiot Umowy, w tym także za części realizowane przez podwykonawców. Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za realizację wszystkich zobowiązań, o których mowa     w § 2 ust. 2.

- Termin gwarancji wynosi 5 lat na prace budowlane wykonane w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. Z tytułu Gwarancji Jakości Zamawiającemu przysługują uprawnienia zawarte                      w Karcie Gwarancyjnej (Załącznik nr 2 do umowy), a w sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego w szczególności Kodeksu Cywilnego, od daty odbioru końcowego. (usunięto rękojmię, ponieważ jest w treści umowy)

§ 2

Obowiązki i uprawnienia stron

      - W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Zamawiający jest uprawniony do:

- żądania usunięcia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy dana rzecz wchodząca                 w zakres przedmiotu Umowy była już dwukrotnie naprawiana do żądania wymiany tej rzeczy na nową, wolną od wad,

- wskazania trybu usunięcia wady/wymiany rzeczy na wolną od wad,

- żądania od Gwaranta odszkodowania (obejmującego zarówno poniesione straty,                           jak i utracone korzyści), jakiej doznał Zamawiający lub osoby trzecie na skutek wystąpienia wad,

- żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe przystąpienie do usuwania wad/wymiany rzeczy na wolną od wad w wysokości 0,1% ustalonego wynagrodzenia brutto             za każdy dzień opóźnienia;

- żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usunięcie wad/wymianę rzeczy na wolna od wad w wysokości 0,1% ustalonego wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia,

- żądania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usunięcia wad/wymianę rzeczy                            na wolne od wad w wysokości przewyższającej kwotę kary umownej, o której mowa w lit. d).

      - W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Gwarant jest zobowiązany do:

- terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego usunięcia wady, przy czym usuniecie wady może nastąpić również poprzez wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu Umowy na wolną od wad;

- terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego wymiany rzeczy na wolną                od wad;

- zapłaty odszkodowania, o którym mowa w § 2 ust.1 lit c);

- zapłaty kary umownej, o której mowa w § 2 ust.1 lit. d);

- zapłaty kary umownej, o której mowa w § 2 ust.1 lit. e);

- zapłaty odszkodowania, o którym mowa w § 2 ust. 1 lit. f).

- Ilekroć w dalszych postanowieniach jest mowa o „usunięciu wady" należy przez                            to rozumieć również wymianę rzeczy wchodzących w zakres przedmiotu Umowy na wolną                       od wad.

§ 3

Przeglądy gwarancyjne

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do dwóch komisyjnych przeglądów gwarancyjnych w okresie trwania gwarancji.

- Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, zawiadamiając o nim Gwaranta na piśmie z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

- W skład komisji przeglądowej będą wchodziły co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Zamawiającego oraz co najmniej 1 osoba wyznaczone przez Gwaranta.

- Jeżeli Gwarant został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglądu gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie przeszkodą dla ważności                    i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję przeglądową.

- Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządza się szczegółowy Protokół Przeglądu Gwarancyjnego, co najmniej w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i dla Gwaranta. W przypadku nieobecności przedstawicieli Gwaranta, Zamawiający niezwłocznie przesyła Gwarantowi jeden egzemplarz Protokołu Przeglądu.

- Jeżeli Gwarant został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglądu gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało żadnych ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję przeglądową.

- Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządza się szczegółowy Protokół Przeglądu Gwarancyjnego, w co najmniej dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i dla Gwaranta. W przypadku nieobecności przedstawicieli Gwaranta, Zamawiający niezwłocznie przesyła Gwarantowi jeden egzemplarz Protokołu Przeglądu.

- Przeglądy serwisowe wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych odbywać się będą w okresie trwania gwarancji (płatne z góry) - zgodnie z zaleceniami producentów zainstalowanych urządzeń jednak nie rzadziej niż raz do roku.

§ 4

Wezwanie do usunięcia wad

W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niż podczas przeglądu gwarancyjnego, Zamawiający niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 7 dni od ujawnienia wady, zawiadomi na piśmie o niej Gwaranta, równocześnie wzywając go do usunięcia ujawnionej wady w odpowiednim trybie;

- Zwykłym, o którym mowa w § 5 ust. 1, lub

- Awaryjnym, o którym mowa w § 5 ust. 3.

§ 5

Tryby usuwania wad

- Gwarant obowiązany jest przystąpić do usuwania ujawnionej wady w ciągu 2 dni od daty otrzymania wezwania, o którym mowa w § 4 lub daty sporządzenia Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego. Termin usuwania wad  nie może być dłuższy niż 14 dni od daty przystąpienia do usuwania awarii (tryb zwykły).

- Usunięcie wad uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony Protokołu odbioru prac z usuwania wad.

- W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemożliwia działanie części lub całości przedmiotu Umowy, a także, gdy ujawniona wada może skutkować zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem środowiska, wystąpieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiającego lub osób trzecich, jak również w innych przypadkach nie cierpiących zwłoki awaria zostanie usunięta przez Gwaranta w ciągu 48 godzin. Gwarant zostanie powiadomiony                 o takiej awarii w ciągu 12 godzin od jej wystąpienia

(tryb awaryjny ).

- Strony mogą ustanowić osobne porozumienie o usuwaniu wad w trybie awaryjnym przez służby Użytkownika na koszt Wykonawcy.

§ 6

Komunikacja

1.	Wszelka komunikacja pomiędzy stronami wymaga zachowania formy pisemnej.

2.	Komunikacja za pomocą telefaksu będzie uważana za prowadzoną w formie pisemnej, o ile treść telefaksu zostanie niezwłocznie potwierdzona na piśmie, tj. poprzez nadanie w dniu wysłania telefaksu listu potwierdzającego treść telefaksu lub e-mail. Data otrzymania tak potwierdzonego telefaksu będzie uważana za datę otrzymania pisma.

3.	Wszelkie pisma skierowane do Gwaranta należy wysyłać na adres:

[adres Wykonawcy, nr faksu]

4.	Wszelkie pisma skierowane do Zamawiającego należy wysyłać na adres:

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Węgrzynowicza 13, 84-300 Lębork.

- O zmianach w danych teleadresowych, o których mowa w ust. 3 i 4 strony obowiązane                                      są informować się niezwłocznie, nie później niż 7 dni od chwili zaistnienia zmian,                       pod rygorem uznania wysłania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczony.

- Gwarant jest obowiązany w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o upadłość                          lub likwidację powiadomić na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.

§ 7

Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego,                     w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

- Integralną częścią niniejszej Karty Gwarancyjnej jest Umowa oraz inne dokumenty będące integralną częścią Umowy

- Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Niniejszą kartę Gwarancyjną sporządzono w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej                        ze stron.

Wykonawca

Załącznik nr 6 do SIWZ

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

W okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia,                a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, , co najmniej dwie roboty budowlane w branży ogólnobudowlanej,  o łącznej  wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto.

| Rodzaj wykonanych robót budowlanych (nazwa zadania) | Miejsce wykonywania robót i nazwa zamawiającego (adres, telefon, faks) | Data wykonania (rok, miesiąc) | Wartość umowy brutto (w zł) |
| --- | --- | --- | --- |
| ....................................... ....................................... ....................................... ....................................... | ........................................ ........................................ ....................................... ....................................... | ............................. ............................. ............................. ............................. | ............................... ............................... ............................... ............................... |
| ....................................... ....................................... ....................................... ....................................... | ........................................ ........................................ ....................................... ....................................... | ............................. ............................. ............................. ............................. | ............................... ............................... ............................... ............................... |

UWAGA:

Do wykazu należy załączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej                         i prawidłowo ukończone.

| Osoby upoważnione do podpisania wykazu w imieniu wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Czytelny podpis |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

Załącznik nr 7 do SIWZ

WYKAZ OSÓB

które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zaprojektowanie i wybudowanie wydzielenia przeciwpożarowego klatek schodowych K-1 i K-5 w Budynku Głównym Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku,  oświadczam/y, że niżej wymienione osoby będą uczestniczyć                        w wykonywaniu niniejszego zamówienia oraz posiadają wymagane kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia:

| Imię, nazwisko | Posiadane kwalifikacje zawodowe (nr i zakres uprawnień) | Doświadczenie zawodowe | Zakres wykonywanych czynności przy realizacji zamówienia | Podstawa do dysponowania osobami (umowa o pracę, umowa zlecenie lub inny stosunek cywilno -prawny itp.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |

Oświadczam/y, że osoby wykazane w powyższej tabeli spełniają wymagania określone 
w SIWZ oraz posiadają wymagane przepisami uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, o których mowa w ustawie Prawo budowlane.

| Osoby upoważnione do podpisania informacji w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Czytelny podpis |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

Załącznik nr 8 do SIWZ

Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie i wybudowanie wydzielenia przeciwpożarowego klatek schodowych K-1 i K-5 w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej                        w Lęborku:

Ja (imię i nazwisko):

.....................................................................................................................................

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy:

.....................................................................................................................................

oświadczam, że osoby wskazane w wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, niezbędne do realizacji przedmiotowego zamówienia.

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Czytelny podpis |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

Załącznik nr 9 do SIWZ

Informacja

o przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej

(art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych)

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie i wybudowanie wydzielenia przeciwpożarowego klatek schodowych K-1 i K-5 w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lęborku, oświadczam/y, że:

- Nie należymy do grupy kapitałowej*

- Należymy do grupy kapitałowej*

Jeżeli Wykonawca wchodzi w skład grupy kapitałowej, należy wypełnić poniższą listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub załączyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej na odrębnym dokumencie.

Lista podmiotów należących do grupy kapitałowej:

1. …………………………………………………………………

2. …………………………………………………………………

3. …………………………………………………………………

4. …………………………………………………………………

5. …………………………………………………………………

(…)

*odpowiednie zakreślić lub podkreślić

| Osoby upoważnione do podpisania informacji w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Czytelny podpis |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

# Text boxes

(pieczęć udostępniającego)

(pieczęć Wykonawcy)

(pieczęć Wykonawcy)

(pieczęć Wykonawcy)

(pieczęć Wykonawcy)

(pieczęć Wykonawcy)

(pieczęć Wykonawcy)

(pieczęć Wykonawcy)

(pieczęć Wykonawcy)