Usługi świadczone będą w podziale na etapy:

a) Etap A – Przygotowanie szczegółowych opisów przedmiotu zamówienia dla postępowań 
      o zamówienia publiczne oraz nadzór nad przebiegiem procedur przetargowych,

b)  Etap B – Nadzór merytoryczny nad realizacją przedmiotu zamówienia.

Etap A - Przygotowanie dokumentacji o zamówienia publiczne

- Doradztwo i nadzór techniczny:

  - Przeprowadzenie audytu IT

Audyt przeprowadzony będzie pod kątem oceny gotowości Zamawiającego do wdrożenia 
e–usług zdrowotnych oraz wprowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej. Obejmie następujące zagadnienia:

- Infrastruktura przetwarzania danych – sprzęt komputerowy,

- Infrastruktura teleinformatyczną – sieci komputerowe LAN,

- Bezpieczeństwo użytkowanych systemów informatycznych,

- Oprogramowanie systemowe i użytkowe,

- Systemy i infrastruktura dziedzinowo powiązane,

Wyniki audytu mają umożliwić szczegółową identyfikację potrzeb w procesie tworzenia, analizy oraz archiwizacji informacji medycznej składającej się na dokumentację medyczną 
a przez to objętych procesem komputeryzacji i informatyzacji w ramach projektu.

Audyt ma również wskazać zakres czynności, które muszą być podjęte w celu dostosowania posiadanej infrastruktury teleinformatycznej do stanu umożliwiającego wdrożenie oprogramowania służącego do elektronicznego ewidencjonowania zdarzeń medycznych, 
a w konsekwencji do tworzenia, użytkowania i archiwizacji elektronicznych dokumentów medycznych.

Audyt posłuży do określenia wymagań dla wdrożenia systemu teleinformatycznego.

Wnioski z przeprowadzonych audytów służyć będą do opracowania Koncepcji modernizacji/rozbudowy obszaru IT.

Elementem koncepcji będzie program funkcjonalno-użytkowy odnoszący się do koniecznych inwestycji w infrastrukturę teleinformatyczną.

Wykonawca przenosi na Zamawiającego w całości autorskie prawa majątkowe do wytworzonej dokumentacji i wyraża zgodę na ich wykorzystanie w zakresie wszystkich pól eksploatacji.

W wyniku realizacji tego etapu zamówienia zostaną opracowane:

- raport z audytu infrastruktury teleinformatycznej wraz z oceną użytkowanego sprzętu komputerowego (oraz jeśli to konieczne infrastruktury powiązanej),

- zapotrzebowanie na sprzęt infrastruktury teleinformatycznej (w tym sprzęt komputerowy),

- wymogi w zakresie środowiska przetwarzania danych dla sprzętu oraz oprogramowania systemowego, bazodanowego, domenowego,

- wymogi dla bezpieczeństwa danych, w tym systemów archiwizacji, backupu, ciągłości działania systemów z uwzględnieniem wymagań Rozporządzenia GDPR/RODO,

- Program Funkcjonalno-Użytkowy dostosowania infrastruktury teleinformatycznej, w tym m. in: sieciowej, zasilania dedykowanego, przystosowania pomieszczeń oraz pomieszczeń serwerowych do realizacji wdrożenia systemów oprogramowania HIS, ERP oraz EDM.

- relacje z wymaganiami stawianymi przez tworzone w innych projektach: Pomorskie 
e-zdrowie - regionalny system informacji medycznej w powiązaniu z projektami 
i rejestrami budowanymi na poziomie centralnym,

- wymagania funkcjonalne dla oprogramowania użytkowego odpowiadające zidentyfikowanym potrzebom, będące elementami późniejszych opisów przedmiotów zamówienia oraz SIWZ w postępowaniach.

Audyt infrastruktury będzie zrealizowany na podstawie:

- uzgodnień z Zamawiającym;

- dokumentacji otrzymanej od Zamawiającego;

- wizji lokalnej służącej przeglądowi i ocenie wszystkich elementów podlegających audytowi;

- innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

1.1.1. Raport z audytu infrastruktury teleinformatycznej

Raport zawierał będzie następujące dane:

- opis stanu obecnej infrastruktury, w tym w szczególności:

- infrastruktura sieciowa pasywna i aktywna,

- instalacje i systemy budynkowe, w tym: monitoring, kontrola dostępu, zarządzanie mediami, elektryka itp.,

- pomieszczenia techniczne z wyposażeniem zawierające w/w infrastrukturę sieciową typu serwerownie, punkty dystrybucyjne, kablownie, siłownie, etc.,

- instalacje dedykowanego zasilania urządzeń komputerowych wraz z podtrzymaniem zasilania na wypadek awarii,

- użytkowany sprzęt komputerowy,

- użytkowane środowisko systemowe – m.in. systemy operacyjne, domena, poczta

- systemy bezpieczeństwa, w tym kontrola styku z Internetem,

- systemy archiwizacji i backupu danych, zapewnienie ciągłości działania,

- systemy dziedzinowe: przywoławcze, komunikacji wewnętrznej, teleradiologii, blok operacyjny, gospodarka lekami itp.

- rekomendacje i zalecenia w obszarze infrastruktury teleinformatycznej oraz infrastruktury powiązanej w projekcie:

- opisanie zakresu planowanych do wykonania prac i dostaw do późniejszego wykorzystania w Programach Funkcjonalno-Użytkowych – PFU,

- pozostałe parametry audytowanych elementów infrastruktury i systemów informatycznych, (szczegółowy zakres dla każdego elementu infrastruktury podlega uzgodnieniu z Zamawiającym.

Wykonawca wykona opracowania (produkty dokumentacyjne):

- raport z audytu w formie papierowej oraz na nośniku elektronicznym w programie ogólnodostępnym w formacie „*.pdf” oraz innym edytowalnym np. „*.docx” lub „*.doc” umożliwiającym nanoszenie uzupełnień i komentarzy w trybie śledzenia przez wielu autorów z możliwością ich identyfikacji.

  - Koncepcja rozbudowy/modernizacji obszaru IT

Podstawą opracowania Koncepcji rozbudowy/modernizacji obszaru IT są wyniki audytu. Koncepcja musi zawierać:

- opis stanu istniejącego infrastruktury teleinformatycznej;

- propozycje rozwiązań w oparciu o audyty indywidualne;

- opis funkcjonalności: systemów, oprogramowania, w tym HIS/ERP/EDM i całego systemu informatycznego obsługującego przetwarzanie danych oraz realizację 
e-usług, sprzętu komputerowego oraz elementów wyposażenia serwerowni;

- analizę wykonalności projektu w oparciu o wymogi zawarte w dokumentacji konkursu  dla działania 7.2. Systemy informatyczne i telemedyczne w ramach Osi Priorytetowej 7 Zdrowie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, wymogi Krajowych Ram Interoperacyjności oraz wytyczne ze strony CSIOZ w kwestii integracji z systemami regionalnymi oraz centralnymi

  - Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU)

- Wykonawca opracuje PFU w celu określenia zakresu prac koniecznych do  realizacji 
w następującym zakresie:

- modernizacji pomieszczeń technicznych typu serwerownie, punkty dystrybucyjne inne pomieszczenia techniczne,

- budowy i rozbudowy okablowania strukturalnego,

- budowy i rozbudowy sieci bezprzewodowych,

- budowy i rozbudowy pozostałych instalacji i systemów budynkowych.

- Wykonawca wykona kalkulację kosztów robót i materiałów niezbędnych do realizacji prac 
i dostaw:

- modernizacji pomieszczeń technicznych typu serwerownie, punkty dystrybucyjne inne pomieszczenia techniczne,

- budowy i rozbudowy okablowania strukturalnego,

- budowy i rozbudowy sieci bezprzewodowych,

- budowy i rozbudowy instalacji i systemów budynkowych, wraz z przewidywanymi terminami realizacji ww. prac.

Wymagania szczegółowe:

- Zamawiający wymaga aby oszacowanie kosztów projektów, robót i materiałów, wykonane zostanie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku 
w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. nr 130, poz. 1389).

- Kalkulacja wyceny musi być zgodna z założonymi nakładami inwestycyjnymi dla każdego z Partnerów projektu wynikającymi z przeprowadzonych audytów.

- Opracowany Program Funkcjonalno-Użytkowy ma stanowić podstawę do całościowej Koncepcji Projektu.

- Program Funkcjonalno-Użytkowy będzie elementem opisu przedmiotu zamówienia 
do przeprowadzenia postępowania przetargowego zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

- Opracowany PFU powinien uwzględniać obowiązujące normy (w tym aktualne ISO 27001) 
i obowiązujące przepisy prawa.

- Program Funkcjonalno-Użytkowy ma zawierać:

- część rysunkową obejmującą rzuty poziome i przekroje obiektów wraz 
z naniesionymi lokalizacjami zaudytowanej i planowanej do wbudowania infrastruktury,

- część opisową, w programie muszą zostać przedstawione rozwiązania i technologiczne. Wykonawca musi przedłożyć propozycję rozwiązań materiałowych odnoszących się do wszystkich elementów. Opis zawierać ma również informację o powierzchniach poszczególnych pomieszczeń i elementów obiektu oraz wykaz wyposażenia poszczególnych pomieszczeń podlegających planowania,

- część finansową - analiza finansowa dotycząca wykonawstwa obejmować 
ma koszty realizacji inwestycji zależne od zastosowanych materiałów i technologii,

- niezbędne uzgodnienia z Zamawiającym poczynione w trakcie przeprowadzania audytu oraz opracowywania PFU.

- Wykonawca opracuje PFU w oparciu o:

- niniejszy Opis przedmiotu zamówienia,

- uzgodnienia z Zamawiającym.

- Wykonawca wykona opracowania (produkty dokumentacyjne):

- program funkcjonalno-użytkowy,

- szacowanie kalkulacji wyceny projektów, robót i materiałów wg PFU - 3 egz., formie papierowej oraz na nośniku elektronicznym w programie ogólnodostępnym w formacie „*.pdf” oraz innym edytowalnym np. „*.docx”, „*.doc”, umożliwiającym nanoszenie uzupełnień i komentarzy w trybie śledzenia przez wielu autorów z możliwością ich identyfikacji.

Wyżej wymienione dokumenty:

  - Koncepcja rozbudowy/modernizacji obszaru IT

  - Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU)

będą podstawą do przygotowania Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia oraz będą załącznikami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Doradztwo i nadzór prawny:

1) Na podstawie zaktualizowanego harmonogramu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w Projekcie, Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego rekomendacje odnośnie formuły (w tym trybów i terminów) przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

2) Zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem realizacji projektu i harmonogramem postępowań przetargowych, Wykonawca przygotuje projekty dokumentacji do wszystkich postępowań niezbędnych do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z ustawą 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zgodnie z aktualnymi wytycznymi RPO i obowiązującym w jednostce Regulaminem Udzielania Zamówień Publicznych oraz wszelkimi dokumentami związanymi z procesem kontraktowania i wyboru wykonawców, w tym m.in.:

- projekty całości dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnej z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz z zarządzeniem nr 48/2016 Dyrektora SPS ZOZ z dnia 
14 października 2016 r.

- projekty Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;

- projekty wzoru/ów umowy/umów, przy czym ostateczne wersje projektów wzorów umów przed ich przedłożeniem Zamawiającemu muszą zostać zaakceptowane 
i podpisane przez radcę prawnego po stronie Wykonawcy;

- projekty szczegółowych opisów przedmiotu zamówienia dla każdego postępowania.

- projekty dokumentów dotyczących ustalenia wartości szacunkowej zamówień;

- projekty kryteriów wyboru i warunków udziału w postępowaniach;

3)  Wykonawca udzieli Zamawiającemu pełnego wsparcia w przeprowadzeniu procesu udzielania zamówień publicznych w Projekcie. Wykonawca jest zobowiązany uczestniczyć 
we wszystkich istotnych wydarzeniach tego procesu oraz na każde uzasadnione wezwanie Zamawiającego, przygotować propozycje odpowiedzi na pytania kierowane przez oferentów, odpowiadać na wszelkie pytania i wątpliwości Zamawiającego oraz wspierać go 
w postępowaniach przed instytucjami administracyjnymi i sądowymi.

4) Wykonawca przygotuje oraz będzie sprawował nadzór nad przeprowadzeniem Dialogu Technicznego z potencjalnymi dostawcami. Celem Dialogu Technicznego będzie rozpoznanie rynku oraz pogłębienie wiedzy Zamawiającego w zakresie dostępności produktów oraz rozwiązań na rynku, ich funkcjonalności oraz cen.

5)   Nadzór nad zachowaniem należytej staranności prowadzenia zamówień publicznych, w tym:

- właściwego szacowania wielkości zamówienia z uwzględnieniem ewentualnych zamówień uzupełniających,

- właściwego określenia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego określane są w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia publicznego, przy czym nie mogą one zawężać konkurencji poprzez ustanawianie wymagań przewyższających potrzeby niezbędne do osiągnięcia celów projektu 
i prowadzących do dyskryminacji wykonawców,

- właściwego określenia kryteriów oceny ofert składanych w ramach postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego,

- właściwego przygotowania dokumentacji przetargowej w oparciu o ustawę Pzp aktualne wytyczne RPO oraz obowiązujący w jednostce Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych

- właściwego określenia przedmiotów zamówień w celu zrealizowania projektu i spełnienia m.in. wymogów zawartych w rekomendacjach CSIOZ, MZ, a także w koncepcji PeZ, szczególnie w zakresie zapewnienia przez dostawcę oprogramowania funkcjonalności integracji z platformą regionalną i systemami centralnymi,

- należytego wykonania zamówienia publicznego.

Etap B - Doradztwo przy realizacji przedmiotu zamówienia

- Doradztwo i nadzór techniczny:

Na Wykonawcy ciążą obowiązki i odpowiedzialność za właściwą realizację inwestycji.

- Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie wszystkich obowiązków Zamawiającego:

- zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i warunkami, ze szczególnym uwzględnieniem ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332), oraz ustawy Pzp.

- zgodnie z zasadami określonymi dla projektów realizowanych w ramach działania 7.2. Systemy informatyczne i telemedyczne w ramach Osi Priorytetowej 7 Zdrowie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, wymogami Krajowych Ram Interoperacyjności oraz wytycznymi ze strony CSIOZ 
w kwestii integracji z systemami regionalnymi oraz centralnymi

- zgodnie z umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami robót budowlano-instalacyjnych/dostaw wyposażenia/dostaw i wdrożenia oprogramowania i innych,

- w zakresie objętym dokumentacją techniczną, zatwierdzonym harmonogramem oraz wydanym pozwoleniem na budowę i dokumentami SIWZ.

- Zakres obowiązków i czynności obejmuje m.in.:

- Przygotowanie dokumentów oraz przeprowadzenie wszystkich czynności (postępowań) niezbędnych do całkowitej/kompleksowej realizacji inwestycji;

- W terminie uzgodnionym z Zamawiającym opracowanie harmonogramu realizacji inwestycji oraz w miarę zaistniałych potrzeb aktualizacja harmonogramu realizacji;

- Pełna koordynacja, monitorowanie oraz dokumentowanie wszystkich zakontraktowanych przez Zamawiającego zamówień na: roboty budowlano-instalacyjne/dostawy wyposażenia/dostawy i wdrożenia oprogramowania, nadzory i inne niezbędne czynności służące do pełnego osiągnięcia celu inwestycji, jakim jest uruchomienie obiektów wraz 
z niezbędnym zapleczem oraz pozyskanie pozwolenia na użytkowanie;

- Opracowanie i wdrożenie systemu przepływu informacji pomiędzy uczestnikami procesu inwestycyjnego w czasie prowadzenia prac;

- Zbieranie opinii użytkowników dotyczących funkcjonalności systemów informatycznych podczas fazy prototypowania oraz zweryfikowanie, czy postulaty użytkowników zostały uwzględnione w ostatecznej wersji oprogramowania

- Opracowanie formularzy testowych potrzebnych dla odbioru systemów informatycznych

- Przygotowanie strategii działań promocyjnych. Nadzór na promocją projektu.

- Przygotowanie zakresu audytu bezpieczeństwa systemu. Nadzór na audytem.

- Weryfikacja zgodności i kompletności dokumentacji dostarczonej przez dostawców systemów informatycznych

- Kierowanie procesem testowania systemu przed odbiorem właściwym. Zbieranie 
i klasyfikowanie zgłaszanych uwag oraz przygotowanie raportu z testów.

- Asysta techniczna podczas odbioru sprzętu komputerowego i sieciowego. Raport 
z weryfikacji czy dostarczony sprzęt jest zgodny ze specyfikacją i sprawny.

- Obserwacja procesu wdrażania systemów i prawidłowości zaznajamiania użytkowników 
z jego funkcjami, zebrane uwagi i wnioski w formie raportu.

- Weryfikacja wdrażanych systemów pod kątem zgodności z normą ISO 27001 oraz wymaganiami Rozporządzenia GDPR/RODO.

- W miarę zaistniałych okoliczności powołanie inspektorów nadzoru inwestorskiego 
we wszystkich branżach a także koordynatora zespołu inspektorów – zgodnie z art. 27 Prawa Budowlanego oraz pełna odpowiedzialność przed Zamawiającym za podjęte przez inspektorów działania i decyzje;

- Powiadomienie organu nadzoru budowlanego – o ile będzie taka konieczność - o terminie rozpoczęcia robót, z załączeniem oświadczenia kierownika budowy i inspektorów nadzoru, stwierdzających przyjęcie obowiązków przypisanych tym funkcjom na budowie;

- Współudział w protokolarnym przekazaniu wyłonionemu w przetargu Wykonawcy robót budowlano-instalacyjnych/dostaw wyposażenia zgodnie z procedurami określonymi 
w Prawie budowlanym;

- Przekazanie Wykonawcom kompletnej dokumentacji projektowej we wszystkich wymaganych branżach do realizacji zamierzeń oraz rozwiązań projektowych dodatkowych i zamiennych zatwierdzonych przez Zamawiającego po wyłonieniu Wykonawców robót;

- Wyegzekwowanie od Wykonawców zapewnienia ochrony i ubezpieczenia budowy oraz mienia w sposób uzgodniony z Zamawiającym;

- Odbieranie od Wykonawców i przedkładanie do zatwierdzenia przez Zamawiającego uzgodnionych harmonogramów robót, dostaw i planów płatności;

- Kontrola zatwierdzonych harmonogramów Wykonawców robót i dostaw pod kątem identyfikacji i monitorowania jakichkolwiek zmian w kolejności wykonywania robót, zaangażowania odpowiedniej fachowej siły roboczej i środków techniczno-organizacyjnych, kontrola rozpoczęcia i zakończenia wykonywania poszczególnych robót 
i dostaw oraz ostatecznego zakończenia realizacji poszczególnych etapów;

- Prowadzenie robót, systematyczne monitorowanie i dokumentowanie postępów 
i ewentualnych zmian w realizacji Projektu w zakresie zatwierdzonej dokumentacji projektowej wszystkich branż, pozwolenia na budowę, obowiązujących Polskich Norm oraz zasad prawa budowlanego;

- Rozwiązywanie problemów i sporów powstałych w trakcie realizacji robót budowlano-instalacyjnych/dostaw wyposażenia, ocenę, aprobatę bądź odrzucenie próśb Wykonawcy dotyczących  wykonywanych robót  budowlano-instalacyjnych/dostaw wyposażenia zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym. Wszystkie decyzje mogące wpływać na zakres umowy, jego czas trwania lub cenę wymagają zgody Zamawiającego;

- Organizowanie i prowadzenie narad koordynacyjnych i komisji technologicznych oraz sporządzanie z nich protokołów;

- Pisemne odpowiadanie na ewentualne zapytania Wykonawcy robót przy jednoczesnym informowaniu Zamawiającego;

- Systematyczne organizowanie i przewodniczenie dodatkowym roboczym naradom, a także sporządzanie z nich protokołów;

- Sprawdzenie jakości i ilości robót i dostaw, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie czynności odbioru gotowych pomieszczeń i przekazanie ich do użytkowania;

- Pisemne potwierdzanie faktycznie wykonanych robót i dostaw oraz usuniętych wad;

- Potwierdzanie wykonanych robót i dostaw zgodnie z umową i harmonogramem rzeczowo-finansowym;

- Nadzorowanie wprowadzanych zmian w dokumentacji projektowej w trakcie budowy, zatwierdzanych przez Zamawiającego;

- Sprawowanie kontroli nad nadzorem autorskim pełnionym na podstawie umowy zawartej 
z Zamawiającym;

- Zawiadamianie organu nadzoru budowlanego o przypadkach naruszenia prawa budowlanego, dotyczących bezpieczeństwa budowy i ochrony środowiska oraz rażących uchybień technicznych;

- W przypadku zaistnienia robót dodatkowych (nieprzewidzianych lub koniecznych) 
i zamiennych, sporządzenie komisyjnego protokołu konieczności, będącego podstawą 
do rozpoczęcia procedury zgodnie z ustawą Prawo Zamówień publicznych łącznie 
z przygotowaniem wszystkich niezbędnych dokumentów do przeprowadzenia takiego postępowania;

- Nadzór nad przestrzeganiem przez Wykonawcę na placu budowy przepisów p.poz. i bhp oraz egzekwowanie utrzymania ogólnego porządku na budowie;

- Przestrzeganie warunków umów zawartych przez Zamawiającego z Wykonawcami wszystkich robót, dostaw, nadzorów obejmujących zakres realizowanej inwestycji;

- Inicjowanie ewentualnych zmian postanowień kontraktu budowlanego - poprzez przygotowanie i przedłożenie stronie Zamawiającej do weryfikacji i akceptacji stosownych do okoliczności projektów dokumentów formalno-prawnych;

- Opracowanie opinii dotyczących wad przedmiotu umowy o wykonanie robót budowlano-instalacyjnych/dostaw wyposażenia, ustalenie terminów ich usunięcia oraz wnioskowanie obniżenia wynagrodzenia za wady uznane jako nie nadające się do usunięcia;

- Egzekwowanie od Wykonawców kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie warunków umowy;

- Bieżące informowanie Zamawiającego o przebiegu i stopniu zaawansowania robót oraz dokonywanie analizy kosztów po zakończeniu każdego kwartału, w ciągu 7 dni od zakończenia każdego kwartału;

- Kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy – o ile zaistnieje konieczność jego prowadzenia;

- Nadzór nad poprawnością sporządzania dokumentacji powykonawczej i potwierdzenie jej przez Inspektora Nadzoru;

- Składanie Zamawiającemu comiesięcznych sprawozdań z wykonania czynności 
i obowiązków w nadzorze nad realizacją robót i ich finansowania zgodnie 
z harmonogramem;

- Monitorowanie realizacji robót budowlano-instalacyjnych/ dostaw wyposażenia/ wdrożeniowych, sporządzanie i przechowywanie dokumentów oraz dokumentacji technicznej związanej z realizacją inwestycji;

- Stała współpraca i doradztwo fachowe na rzecz Zamawiającego;

- Kontrola i aprobata dokumentów zatwierdzających sposób prowadzenia prac przez Wykonawcę;

- Kontrola i aprobata dokumentów zatwierdzających materiały, sprzęt dostarczany 
i wbudowany przez Wykonawcę;

- Kontrola i aprobata dokumentów roszczeniowych Wykonawcy;

- Zapewnienie możliwości kontroli wykonywanych robót przez przedstawicieli służb technicznych Zamawiającego;

- Uwzględnianie uwag przedstawicieli służb technicznych Zamawiającego do wykonawstwa i stosowanych materiałów;

- Przygotowanie i dokonywanie odbiorów częściowych robót oraz odbioru końcowego 
z udziałem Zamawiającego, w tym:

- Potwierdzenie gotowości do odbioru, wpisem do dziennika budowy wyznaczenie terminu odbioru zgodnie z umową Zamawiającego z Wykonawcą robót;

- Skompletowanie dokumentacji powykonawczej, przekazanej przez Wykonawcę robót;

- Skompletowanie wszystkich niezbędnych instrukcji, w tym przeciwpożarowej, obsługi urządzeń i innych elementów wbudowanych lub dostarczonych w ramach inwestycji;

- Skompletowanie dokumentów zamontowanego wyposażenia i sprzętu (np. karty gwarancyjne itp.);

- Pisemne powiadomienie odpowiednich Instytucji oraz koordynowanie odbiorów specjalistycznych: Inspekcji Ochrony Środowiska, Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Straży Pożarnej i innych wymaganych przepisami;

- Wystąpienie o powołanie komisji odbioru końcowego, następnie powiadomienie 
o odbiorze wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego oraz przeprowadzenie procesu odbioru końcowego wraz ze sporządzeniem protokołu.

- Sprawdzenie pod względem kompletności, zgodności z obowiązującym prawem oraz przekazanie dokumentacji powykonawczej Zamawiającemu wraz z wszystkimi dokumentami pozwalającymi na całkowite zakończenie danego zadania inwestycyjnego 
w terminie 30 dni roboczych licząc od dnia potwierdzenia zakończenia robót budowlano
-instalacyjnych/dostaw wyposażenia;

- Przygotowanie i przekazanie koniecznych dokumentów do Nadzoru Budowlanego oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na użytkowanie;

- Czynne uczestnictwo we wszelkich kontrolach, jakim zostanie poddany Zamawiający 
w obszarze realizacji projektu.

- Organizowanie przeglądów budowlanych w okresie udzielonych gwarancji oraz w okresie rękojmi (minimum trzy przeglądy), a w szczególności przed zwolnieniem zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Sporządzanie protokołów z przeglądów gwarancyjnych.

- Dokonanie ostatecznego odbioru po upływie terminu gwarancji i rękojmi ustalonego 
w Umowach z Wykonawcami.

- Doradztwo i nadzór prawny:

- Nadzór nad prawidłowym prowadzeniem wszelkich działań i czynności w projekcie zgodnie 
z obowiązującym prawem polskim, w szczególności z:

- obowiązującymi w tym zakresie przepisami ze szczególnym uwzględnieniem ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332), oraz ustawy Pzp,

- zasadami określonymi dla projektów realizowanych w ramach konkursu  dla działania 
7.2. Systemy informatyczne i telemedyczne w ramach Osi Priorytetowej 7 Zdrowie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,

- umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami robót instalacyjnych/dostaw wyposażenia i innych,

- aktualnymi wytycznymi RPO i obowiązującym w jednostce regulaminem udzielania zamówień publicznych,

- Analiza i bieżąca kontrola zgodności poniesienia wydatków w projekcie  z obowiązującymi przepisami prawa unijnego i prawa krajowego, umową o dofinansowanie, regulaminem konkursu i Zasadami Konkurencyjności oraz innymi dokumentami, do których stosowania Zamawiający zobowiązał się w umowie o dofinansowanie;

- Zapewnienie obsługi prawnej dla prawidłowej realizacji inwestycji.

- Na życzenie Zamawiającego zatwierdzanie oraz opiniowanie przez osobę sprawującą doradztwo i nadzór prawny dokumentów, w tym umów na wszystkie zakontraktowane przez Zamawiającego roboty budowlano-instalacyjne/dostawy wyposażenia w ramach realizowanej inwestycji.

- W uzgodnieniu z Zamawiającym występowanie w jego imieniu przed Sądem lub KIO 
w sprawach spornych przy realizacji zadania.

- Wykonanie czynności wynikających z praw i obowiązków Zamawiającego w zakresie gwarancji i rękojmi za wady fizyczne obiektu.

- Pisemne powiadamianie Wykonawcy robót budowlano-instalacyjnych/dostaw wyposażenia o zgłaszanych przez Zamawiającego usterkach i wadach, a także egzekwowanie od Wykonawcy ich usunięcia.

- Udział w przeglądzie gwarancyjnym obiektów budowlanych i nadzór nad usuwaniem wad i usterek przez Wykonawców w okresie gwarancyjnym i rękojmi.

- Występowanie w imieniu Zamawiającego oraz naliczanie i egzekwowanie kar umownych od Wykonawców za niezgodne z Umową wykonanie robót budowlano
-instalacyjnych/dostaw wyposażenia bądź nieterminowe usunięcie wad.

Wymagane przez Zamawiającego dokumenty zarządcze, które Wykonawca zobowiązany jest przygotować, systematyczne prowadzić i archiwizować obejmują w szczególności:

- Plan Projektu;

- Szczegółowe harmonogramy realizacji projektu (w tym rzeczowy, finansowy 
i zamówień publicznych;

- Dziennik Projektu;

- Rejestr Ryzyka - opisujący każde ryzyko przez co najmniej: identyfikator ryzyka, właściciela ryzyka, prawdopodobieństwo zdarzenia, wpływ ryzyka na organizację, wpływ ryzyka na program (w kontekście Pomorskiego e-Zdrowia), wpływ ryzyka na Projekt, typ reakcji na ryzyko, opis reakcji na ryzyko;

- Rejestr zagadnień opisujących każde zagadnienie przez co najmniej: opis, rodzaj zagadnienia, data zdarzenia, opis podjętych działań, status zagadnienia;

- Rejestr Jakości gromadzącego dane dotyczące planowania i przeprowadzania przeglądów jakości poszczególnych produktów projektu, zawierający co najmniej: identyfikator produktu, daty planowanego i rzeczywistego przeglądu jakości, zapisy 
o statusie przeglądu;

- Rejestr Odbiorów częściowych i końcowych ze szczególnym uwzględnieniem rozruchów technologicznych.